行政院客家委員會101年度

「客家文化加值產業公共設施補助徵選計畫」申請須知

一、辦理依據：

（一）中華民國99年1月27日華總一義字第09900017991號令公布施行「客家基本法」。

（二）中華民國100年1月28日客會企字第1000001620號令修正「行政院客家委員會推動特色文化加值產業發展計畫補助作業要點」。

二、辦理目的：

為落實客家基本法第六條有關加強客家文化重點發展區（鄉、鎮、市）文化產業傳承及發揚之規定，協助該區公共性及具文化保存價值之工程建置，帶動客家地區產業環境發展，透過傳統產業之轉型與創新，以創造就業機會，帶動地方經濟發展並傳承發揚客家文化。

三、申請資格：

行政院客家委員會（以下簡稱本會）100年2月25日客會企字第1000002677號公告所發布之客家文化重點發展區所屬地方政府，包含11個直轄市、縣（市）政府及69個鄉（鎮、市、區）公所。

四、辦理期程：民國101年1月至12月。

五、徵選主題：「建置客庄意象暨客家產業交流平台」

六、補助項目：

能帶動在地客家產業環境發展之硬體工程計畫，提案內容應至少包含下列3項：

（一）客庄文化及產業特色入口意象建置：

選定所轄客庄重要路段（路口）、街巷或既存重要地標據點，以本會訂定之客家文化重點發展區形象標誌為基礎，設計並建置符合當地客家文化及產業特色之入口意象至少2處。

（二）客家產業交流中心之建置及營運：

選定所轄客庄既有之低度利用或閒置公共空間，內部空間至少40坪以上，並利用本會訂定之「Hakka  Taiwan 臺灣客家」商品識別標誌，進行修繕、改造及布展，同時提出未來3年營運管理計畫，以作為臺灣客家特色商品及在地特色產業展售之交流平台。

（三）客庄觀光產業導覽服務系統建置：

整合所轄客庄觀光產業休閒資訊（包含產業、民宿、餐廳、休閒、景點、廟宇、古蹟等）建置在地客庄觀光產業導覽服務系統，及其周邊環境改善，以提升客家地區休閒旅遊環境品質，提供遊客優質觀光旅遊資訊導覽服務。

七、補助原則：

（一）101年度預計徵選補助35案，每案以補助新臺幣500萬元為原則。

（二）受補助單位應依本會推動特色文化加值產業發展計畫補助作業要點規定之比例，編列自籌款及辦理相關事宜。

八、申請程序：

（一）由鄉（鎮、市、區）公所提出申請者，應於100年11月30日前將計畫書連同電子檔送當地縣（市）政府進行初審；經當地縣（市）政府初審通過後，於100年12月31日前彙送本會（請備電子檔1份、書面資料12份）。

（二）由縣（市）政府提出申請者，須將計畫書送請縣（市）政府主辦客家事務單位彙辦後，於100年12月31日前提送本會（請備電子檔1份、書面資料12份）。

九、審查作業

（一）初審：

鄉（鎮、市、區）公所提送之計畫書，須由當地縣（市）政府邀集府內相關權責單位暨學者專家至少7人組成審查小組，辦理初審及實勘，由縣（市）政府初審作業完成後，連同初審結果彙總表、審查會議紀錄及實勘紀錄等資料函送本會複審。

（二）複審：

鄉（鎮、市、區）公所提送之計畫書，經當地縣（市）政府初審通過彙送本會後，由本會組成審查小組進行複審；直轄市、縣（市）政府提送之計畫書，由本會組成審查小組直接進行審查。審查小組必要時得邀請學者專家參與審查，並得邀請申請單位列席簡報計畫內容，以及視個案狀況進行實地會勘。審查小組於審查結束提出建議補助計畫名單及額度，簽請本會主任委員核定後公告決審結果，並函知各提案單位。

（三）修正及複核：

1、本會同意補助計畫之鄉（鎮、市、區）公所應於101年2月16日前，依本會審定意見、核定補助經費總額及同意補助項目修正計畫內容及經費，送請當地縣（市）政府複核；縣（市）政府應於101年3月1日前完成複核，並檢齊彙案資料一式3份及完整電子檔案1份報會備查暨申領第1期款，逾期得撤銷補助計畫。

2、本會同意補助計畫之直轄市、縣（市）政府應於101年3月1日前，依本會審定意見、核定補助經費總額及同意補助項目修正計畫內容及經費，並檢齊彙案資料一式3份及完整電子檔案1份報會備查暨申領第1期款，逾期得撤銷補助計畫。

3、未依本會審定意見修正計畫或逾期申領者，本會得逕予撤銷。

十、審查項目（詳細內容見附件4配分表）

（一）計畫內容創新性及可行性。

（二）對客家文化保存貢獻度。

（三）對地方產業經濟發展及就業機會貢獻度。

（四）計畫內容具體程度。

（五）營運計畫及整合行銷規劃完整性。

（六）社會資源運用情形。

（七）提案單位以往推動社區工作之具體成效。

十一、應檢附文件

（一）填具「建置客庄意象暨客家產業交流平台補助徵選計畫書」乙份（格式如附件1）。

（二）申請文件應備書面資料12份、電子檔1份，否則視同資格不符。

十二、補助款之用途及使用範圍

（一）補助款應專款專用，如有挪用情事，將終止或取消其補助資格，受補助單位並應繳回全部補助款。如計畫變更並徵得本會書面同意者，不在此限。

（二）計畫執行遇有經費不足現象，應自行籌措財源配合，不得要求追加補助數額，如實際結算數或分攤費少於原補助款時，其剩餘款並應依補助比例一併繳還本會。

（三）為避免進度嚴重落後，最遲應於核定補助後5個月內完成工程細部設計，並開始辦理工程發包。尚未完成者，除專案報請延期者外，本會得不予補助。

（四）受補助單位補助款於所屬會計年度內未能完成預定計畫而必須延期時，應依有關規定申請保留繼續支用，其保留之預算金額須函請本會備查。

（五）受補助單位應依中央政府各機關單位預算執行要點及政府採購法之相關法令規定辦理，原始憑證由納入預算單位依權責辦理經費核銷。

十三、經費請撥及核銷程序

（一）第一期款（百分之三十）：

本會審查核定後，受補助單位檢具修正後之提案計畫書、第一期補助款收據，先送縣（市）政府初審後，再併同縣（市）政府納入預算證明書報請本會撥付。

（二）第二期款（百分之四十）：

受補助單位完成工程施作進度達到百分之三十，檢附工程估驗證明一式三份、第二期補助款收據，先送縣（市）政府初審後，再併同縣（市）政府納入預算證明書報請本會撥付。

（三）第三期款（百分之三十）：

受補助單位完成工程施作進度達到百分之八十(不得晚於101年12月15日)，受補助單位檢具工程估驗證明一式3份、第三期補助款收據，先送縣（市）政府初審後，再併同縣（市）政府納入預算證明書報請本會撥付。

十四、注意事項

- 受補助單位須依規定向本會及相關單位申請各項經費及核銷作業。

（二）受補助單位應積極推廣當地客家特色產品，提升客家產業價值。

（三）受補助單位須運用本會訂定之客家文化重點發展區形象標誌、「Hakka  Taiwan 臺灣客家」商品識別標誌進行整體CIS視覺識別系統設計。

（四）受補助單位應就計畫所提未來3年各階段之營運管理及維護計畫訂定經營管理辦法，朝財務自主、永續經營或委託民間營運管理。

（五）未依前項規定妥善經營或執行計畫延誤致績效無法落實者，本會除督請改善外，並得取消該受補助單位爾後補助申請。

（六）為使補助資訊更臻明確，受補助單位於工程發包後應即至行政院公共工程委員會網站之工程標案管理系統填報相關資料（其中「經費來源」欄位務必填「行政院客家委員會」）。

（七）其他協助事項。

十五、督導及考核

依據本會推動特色文化加值產業發展計畫督導評核要點相關規定辦理。

十六、連絡資訊

承辦單位：本會企劃處社會經濟科

聯絡人及電話：（02）87894567分機839 蕭小姐

e-mail：ht6008@mail.hakka.gov.tw

地址：臺北市信義區松仁路3號8樓

十七、本須知未規定事項，依本會「推動特色文化加值產業發展計畫補助作業要點」規定辦理，或由本會視實際需要調整及補充規定。

建置客庄意象暨客家產業交流平台補助徵選計畫書

○年度

計畫名稱：

執行期程：自民國    年    月至    年    月止

執行機關：（機關全銜）

管理維護單位：（全銜）

申請日期：中華民國    年    月    日

基本資料表

| 一、申請計畫名稱： |
| --- |
| 1.申請單位全銜： 地址：郵遞區號□□□ |
| 2.執行期間：民國 年 月 日至 年 月 日 |
| 3計畫執行地點： |
| 二、計畫內容摘要： |
| 三、工作項目 |
| 五、經費預算（請用阿拉伯數字填寫；金額以新台幣計） |
| 計畫總經費 |  |
| 其他中央機關 補助 |  | 縣（市）政府補助 |  | 申請單位 編列經費 |  |
| 民間捐款 |  | 其他補助 （含收費） |  | 申請本會補助 |  |
| 提案單位負責人 |  | 職稱 |  | 電話 |  |
|  |  |  |  | 傳真 |  |
| E-mail |  | 手機 |  |
| 聯絡窗口 |  | 職稱 |  | 電話 |  |
|  |  |  |  | 傳真 |  |
| E-mail |  | 手機 |  |

註：欄位若不敷填寫，請自行調整欄位之寬度與長度，以能確實表達為主。

目  錄

一、計畫名稱………………………………………………………

二、計畫緣起………………………………………………………

三、計畫目標………………………………………………………

四、現況及需求分析………………………………………………

五、實施地點………………………………………………………

六、預定工作項目、進度期程、執行機關………………………

七、實施步驟與方法………………………………………………

八、營運管理及維護計畫…………………………………………

九、經費概算表……………………………………………………

十、經費來源………………………………………………………

十一、預期效益.……………………………………………………

十二、其他…………………………………………………………

附錄：

1.基地範圍內土地及建築物所有權證明…………………

2.授權使用基地範圍內所(管)有土地及建築物暨開放供公共使用同意書………………………………

3.當地住民共識協調文件……………………………

4.在地客家產業、客屬藝文團隊及社區營造專業組織名冊……………………………………………………

5.近年獲政府機關核定補助計畫執行成果摘要…………

6.其他有利協助審定優先補助文件………………………

一、計畫名稱

二、計畫緣起

三、計畫目標

四、現況及需求分析

（一）現況

（包含社會經濟、人口、自然環境、產業、交通狀況、周邊既有之公共服務設施與鄰近產業環境關係）

（二）面臨課題及解決策略

（三）可資連結的社會資源

（包括社區民眾參與概述、結合地方文史工作團隊、農會、社區組織、客家特色產業業者等）

五、實施地點

（相關位置（含區位圖）、服務範圍、交通動線、面積規模、土地權屬等，並請附周邊環境照片數張。若相關工程計畫之用地涉及私人產權，須先取得土地使用同意書（授權使用年限原則為5年，若補助經費超過新臺幣500萬元，將依補助金額建議延長公共使用年限）

六、預定工作項目、進度期程、執行機關

七、實施步驟與方法

八、營運管理及維護計畫

（須包含未來3年各階段之營運管理機制及維護計畫及財務分析等）

九、經費概算表

建置客庄意象暨客家產業交流平台補助徵選計畫書

經費概算表（範例格式）

(單位：新臺幣 元)

| 序號 | 工作項目 | 經費類別 | 項目 | 單價 | 數量 | 總價 | 內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |

行政院客家委員會補助：       元

○○單位補助：      元

自籌款：            元

總計：              元

※備註：請依「工作項目」逐一填列經費需求

十、經費來源

十一、預期效益

（本計畫實施後在客家文化面、社區發展面、產業經濟面、生物多樣性、環境永續經營上所創造之效益與衍生之價值）

十二、其他

同  意  書

（本同意書應送法院認證）

立同意書人             同意無償將所（管）有座落於          縣（市）      鄉（鎮、市、區）       村（里）      段       地號之土地及地上物提供   （申請機關）  申請「行政院客家委員會推動特色文化加值產業發展計畫」，並於接受行政院客家委員會補助之日起算    年（自民國   年  月  日至民國   年  月  日止）作為公共化使用，恐口說無憑，特立此同意書為證。

此致

（申請機關）

立同意書人：

身分證字號：

聯絡地址：

聯絡電話：

中   華   民   國          年        月         日

行政院客家委員會101年度建置客庄意象暨客家產業交流平台

補助徵選計畫書○○○政府初審結果彙整表

(單位：新臺幣 元)

| 初審排序 | 計畫名稱 | 執行機關 | 申請經費 | 府內初審意見 | 初審 平均得分 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 申請件數 |  | 總申請 經費 |  |

審查項目配分表

| 項 目 | 配分 |
| --- | --- |
| 一、計畫內容創新性及可行性 | 20 |
| （一）具主題特色及創意 | 10 |
| （二）計畫內容具可行性 | 10 |
| 二、對客家文化保存貢獻度 | 10 |
| （一）客家傳統文化傳承 | 5 |
| （二）客家文化創新發揚 | 5 |
| 三、對地方產業經濟發展及就業機會貢獻度 | 15 |
| （一）在地客家文化及產業特色資源豐富性 | 5 |
| （二）在地文化環境特質掌握及運用情形 | 5 |
| （三）增加在地就業機會程度 | 5 |
| 四、計畫內容具體程度 | 15 |
| （一）工作細項及內容明確性 | 5 |
| （二）各預算科目及經費合理性 | 5 |
| （三）辦理時程及支用預算進度合理性 | 5 |
| 五、營運計畫及整合行銷規劃完整性 | 25 |
| （一）計畫完成後效益及後續維運管理可行性 | 15 |
| （二）行銷推廣整合有效性 | 10 |
| 六、社會資源運用情形 | 10 |
| （一）社區參與計畫具可行性 | 5 |
| （二）社區組織健全且具活力 | 5 |
| 七、提案單位以往推動社區工作之具體成效 | 5 |
| 合 計 | 100 |

# Text boxes

附件1

※填寫注意事項

1.應逐項確實填寫及檢齊相關文件。

2.計畫書應以A4直式橫書撰寫及統一於左側裝訂，惟圖說比例得以A3橫式清楚表達設計內容為原則（裝訂時請折成A4大小）。

附件2

附件3

附件4